04.06.2018г. №96

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

НИЖНЕУДИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

УСТЬ-РУБАХИНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О ПОДГОТОВКЕ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА НА ТЕРРИТОРИИ УСТЬ-РУБАХИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ К РАБОТЕ

В ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН 2018-2019 ГОДОВ

С целью обеспечения своевременной и качественной подготовки топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Усть-Рубахинского муниципального образования к работе в отопительный сезон 2018-2019 годов, на основании Федерального закона от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь приказом Министерства энергетики РФ от 12 марта 2013 г. №103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду», статьями 6, 47  Устава Усть-Рубахинского муниципального образования, администрация Усть-Рубахинского муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ

1. Создать и утвердить состав комиссии по оценке готовности жилищного фонда  к          эксплуатации в зимних условиях; по оценке готовности организации к работе в отопительный сезон 2018-2019 годов для проверки тепловых источников (Приложение 1).

2. Установить сроки поэтапного выполнения предзимних мероприятий:

-     до 01 сентября 2018 года - в размере 80 процентов от плановых объемов работ;

-     до 01 октября 2018 года - полная готовность к началу отопительного сезона;

3. Обеспечить оперативный контроль:

- за подготовкой объектов жилищно-коммунального хозяйства Усть-Рубахинского муниципального образования к отопительному сезону 2018-2019 годов;

- за накоплением топлива на источниках теплоснабжения муниципальных

учреждений Усть-Рубахинского муниципального образования.

4. Рекомендовать директору ООО «Теплосервис» Бобровникову Л.В. обеспечить:

- накопление топлива в соответствии с нормативом на источниках электроснабжения жилищно-коммунального хозяйства к 01.10 2018 года;

- создание запасов материально-технических ресурсов, комплектование аварийно-восстановительных бригад, техники и оборудования для устранения аварийных ситуаций на объектах до 01.11.2018 года;

- подготовку котельных, тепловых сетей и иных объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в ведении предприятий, к отопительному сезону 2018-2019 годов в установленные сроки;

-   наличие на каждой котельной резервного источника электроснабжения и второго ввода электроснабжения;

-   выполнение диагностики, промывки, гидравлических испытаний тепловых  сетей и котлов;

-    отпуск тепловой энергии в требуемом объеме для стабильного и безаварийного прохождения отопительного сезона 2018-2019 годов;

-    накопление топлива на источниках теплоснабжения жилищно-коммунального хозяйства поселения к началу отопительного сезона в необходимых объемах                  (Приложение №2);

-    создание запасов материально-технических ресурсов, комплектование аварийно-восстановительных бригад, парка необходимой техники и оборудования для устранения аварийных ситуаций на объектах к 15.10.2018 года.

7. Обеспечить в соответствии с балансом по основным видам топливно- энергетических ресурсов, составленным с учетом реализации мероприятий по энергоресурсосбережению:

а)  заготовку и накопление топлива для нужд жилищно-коммунального хозяйства Усть-Рубахинского муниципального образования в соответствии с потребностями,  заявленными в топливно-энергетическом балансе до 01.10.2018 года в необходимых объемах (приложение 2).

7.1. Уделять особое внимание завозу качественного топлива на объекты теплоснабжения.

7.3. Обеспечить надежное теплоснабжение потребителей на территории Усть-Рубахинского муниципального образования, в том числе принятие мер по организации теплоснабжения потребителей в случае неисполнения теплоснабжающими организациями своих обязательств либо отказа указанных организаций от исполнения своих обязательств.

7.4. Обеспечить выполнение требований, установленных приказом Минэнерго России от 12 марта 2013 года №103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду» и осуществлять контроль за готовностью теплоснабжающих организаций, отдельных потребителей к отопительному периоду.

7.5.Создать в срок до 15 мая 2018 года комиссии:

а)  по оценке готовности жилищного фонда к эксплуатации в зимних условиях;

б) по оценке готовности организации к работе в отопительный сезон 2018-2019 годов для проверки тепловых источников.

7.6. Обеспечить работу комиссии и получение паспортов готовности согласно форм, утвержденных Приказом Минэнерго России от 12 марта 2013 года № 103:

-  жилищного фонда – до 15 сентября 2018 года;

-  организаций – до 01 ноября 2018 года.

7.8. Обеспечить к началу отопительного сезона:

а) создание за счет собственных средств запаса материально-технических ресурсов для оперативного устранения аварийных ситуаций на объектах ЖКХ;

б) комплектование аварийно-восстановительной бригады, парка необходимой техники и оборудования.

7.9. Утвердить графики ограничения отпуска тепловой энергии теплоносителей при недостатке мощности теплоисточников и пропускной способности тепловых сетей.

7.10. В срок до 01 сентября 2018 года актуализировать нормативный правовой акт, устанавливающий порядок ликвидации, локализации технологических нарушений и взаимодействия тепло-,электро-,топливно- водоснабжающих организаций, абонентов (потребителей), ремонтных, строительных, транспортных предприятий, а также служб ЖКХ и других органов при устранении аварий и инцидентов.

8. Определить расчетами и утвердить в срок до 01 сентября 2018 года допустимое время устранения аварий и инцидентов в системах отопления жилых домов.

9. Контроль за исполнение настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Усть-Рубахинского

муниципального образования

А.И. Бурачков

Приложение 1 к постановлению администрации Усть-Рубахинского муниципального образования от 04.06.2018 г. №96

Состав

комиссии по оценке готовности жилищного фонда к эксплуатации в зимних

условиях, по оценке готовности организации к работе в отопительный сезон

2018-2019 годов для проверки тепловых источников

Председатель комиссии:

Бурачков Андрей Иванович – глава администрации Усть-Рубахинского муниципального образования;

Секретарь комиссии:

Степанова Мария Васильевна – специалист I категории Усть-Рубахинского муниципального образования;

Члены комиссии:

Корябочкин Андрей Владимирович – начальник ОАО ИЭСК ЗЭС «Нижнеудинский РЭС»;

Бобровников Леонид Викторович – директор ООО «Теплосервис»;

Дворяков Юрий Николаевич – мастер по котельному оборудованию ООО «Теплосервис»

Приложение 2 к постановлению администрации Усть-Рубахинского муниципального образования от 04.06.2018 г. №96

Накопление топлива

для нужд жилищно-коммунального хозяйства

Усть-Рубахинского муниципального образования

до 01 октября 2018 г.

| Наименование предприятий и учреждений | Уголь, тн. | Дрова, м³. | Щепа, опилки, м³. |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная «РТП» с. Мельница, ул. Юбилейная, 22 | 80 | - | - |
| Котельная «Детский сад» с. Мельница, ул. Ленина, 22а | 50 |  |  |
| Котельная «Саяны» п. Вознесенский, ул. Вертолетная, 13 | 80 | - | - |
| Итого: | 210 | - | - |

План-график

мероприятий по подготовке к отопительному сезону 2018-2019 гг.

| № п/п | Наименование работ | Ед. измерения | Кол-во, объем | Средства предприятия, руб. | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | с. Мельница, ул. Ленина 22а |
| 1 | Оборудование котельной | Демонтаж насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата: до 0,3 т | шт | 1 | 361648 | 31.08.2018г |
|  |  | Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата: до 0,3 т | шт | 1 |  | 31.08.2018г |
|  |  | Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 100 мм | компл | 2 |  | 31.08.2018г |
|  |  | Установка термометров в оправе прямых и угловых | компл | 6 |  | 31.08.2018г |
|  |  | Термометр биметаллический показывающий ТБП до 250 градусов С | компл | 6 |  | 31.08.2018г |
|  |  | Установка манометров: с трехходовым краном | компл | 6 |  | 31.08.2018г |
|  |  | Термометр для неагрессивных сред | компл | 6 |  | 31.08.2018г |
|  |  | Установка клапанов предохранительных однорычажных диаметром: 50 мм | шт | 2 |  | 31.08.2018г |
|  |  | Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром:100 мм | компл | 2 |  | 31.08.2018г |
|  |  | Снятие и установка обшивки на сварных стыках камер и корпусов и теплообменников: снятие | 1м2 | 0,16328 |  | 31.08.2018г |
|  |  | Химическая очистка водогрейных котлов, подогревателей сетевой воды, теплообменников | шт | 12 |  | 31.08.2018г |
|  |  | Очистка трубной доски конденсатора и теплообменников | 10м2 | 0,8 |  | 31.08.2018г |
|  |  | Снятие и установка обшивки на сварных стыках камер и корпусов теплообменников | 1 м2 | 0,2 |  | 31.08.2018г |
| 2 | Отделочные работы | Окраска известковыми составами: по штукатурке | 100 м2 | 2,4356 | 40473 | 31.08.2018г |
|  |  | Окраска известковыми составами: по штукатурке | 100 м2 | 1,7396 |  | 31.08.2018г |
|  |  | Простая масляная окраска ранее окрашенных стен | 100 м2 | 0,687 |  | 31.08.2018г |
|  |  | Простая масляная окраска ранее окрашенных окон | 100 м2 | 0,0936 |  | 31.08.2018г |
| 3 |  | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | 5625 | 31.08.2018г |
| 4 |  | Промывка и гидроиспытания систем отопления |  |  | 13750 | 31.08.2018г |
|  | с. Мельница, ул. Юбилейная 22 |
| 1 | Оборудование котельной | Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 100 мм | компл | 2 | 139432 | 31.08.2018г |
|  |  | Установка термометров в оправе прямых и угловых | компл | 6 |  | 31.08.2018г |
|  |  | Термометр биметаллический показывающий ТБП до 250 градусов С | компл | 6 |  | 31.08.2018г |
|  |  | Установка манометров: с трехходовым краном | компл | 6 |  | 31.08.2018г |
|  |  | Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100 | компл | 6 |  | 31.08.2018г |
|  |  | Установка клапанов предохранительных однорычажных диаметром: 50 мм | шт | 2 |  | 31.08.2018г |
|  |  | Ремонт колосниковой решетки и механизма поворота колосников секционных котлов с поверхностью нагрева 70 м2 | компл | 6 |  | 31.08.2018г |
|  |  | Ремонт установки непрерывного шлакозолоудаления со скребковым транспортером | шт | 1 |  | 31.08.2018г |
| 2 | Отделочные работы | Очистка поверхностей от стойких химических загрязнений | 100 м2 | 5,597 | 155913 | 31.08.2018г |
|  |  | Окраска известковыми составами: по кирпичу и бетону | 100 м2 | 5,597 |  | 31.08.2018г |
|  |  | Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов | 100 м2 | 1,3081 |  | 31.08.2018г |
|  |  | Разборка и восстановление кирпичной кладки стены газохода | м3 кладки | 1,2 |  | 31.08.2018г |
|  |  | Очистка вручную от нагара внутренней поверхности труб | 10 м2 поверхности | 1,2 |  | 31.08.2018г |
|  |  | Очистка внутренней поверхности кирпичного газохода от отложений | 10 м2 поверхности | 1,44 |  | 31.08.2018г |
| 3 |  | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | 5625 | 31.08.2018г |
| 4 |  | Промывка и гидроиспытания систем отопления |  |  | 13750 | 31.08.2018г |
|  | п. Вознесенский, ул. Вертолетная 13 |
| 1 | Оборудование котельной | Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 100 мм | компл | 4 | 104984 | 31.08.2018г |
|  |  | Установка термометров в оправе прямых и угловых | компл | 8 |  | 31.08.2018г |
|  |  | Термометр биметаллический показывающий ТБП до 250 градусов С | компл | 8 |  | 31.08.2018г |
|  |  | Установка манометров: с трехходовым краном | компл | 8 |  | 31.08.2018г |
|  |  | Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100 | компл | 8 |  | 31.08.2018г |
|  |  | Установка клапанов предохранительных однорычажных диаметром: 50 мм | шт | 1 |  | 31.08.2018г |
|  |  | Ремонт колосниковой решетки и механизма поворота колосников секционных котлов с поверхностью нагрева 70 м2 | компл | 6 |  | 31.08.2018г |
| 2 | Отделочные работы | Окраска известковыми составами: по кирпичу и бетону | 100 м2 | 6,678 | 121174 | 31.08.2018г |
|  |  | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза | 100 м2 | 0,236 |  | 31.08.2018г |
|  |  | Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов | 100 м2 | 1,8176 |  | 31.08.2018г |
|  |  | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке откосов оконных | 100 м2 | 0,129 |  | 31.08.2018г |
|  |  | Улучшенная окраска масляными составами по дереву: подоконной доски | 100 м2 | 0,048 |  | 31.08.2018г |
|  |  | Смена светильников: с лампами накаливания | 100 шт | 0,05 |  | 31.08.2018г |
| 3 |  | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | 5625 | 31.08.2018г |
| 4 |  | Промывка и гидроиспытания систем отопления |  |  | 13750 | 31.08.2018г |

Примечание:

Стоимость затрат на мероприятия по подготовке - 981749 тыс. руб. из средств ресурсоснабжающей организации.