СОГЛАСОВАНО  
Руководитель Енисейского  
бассейнового

водного управления

/ Л.А. Короткова

УТВЕРЖДЕНО

Министр

приводных ресурсов и экологии

/А.В. Крючков

2019 года

2019 года


**График информирования населения**

**о планируемом строительстве инженерных защит в целях защиты населения Иркутской области в районе**

**дождевого паводка 2019 года в рамках реализации мероприятий Программы по восстановлению жилья, объектов  
коммунальной, энергетической, гидротехнической, социальной и транспортной инфраструктуры, объектов  
связи, административных зданий и сооружений, поврежденных или утраченных в результате наводнения на**

**территории Иркутской области**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  объекта | Вид  работ | Муниципальное  образование | Ответственные  органы | Информационные мероприятия | | | |
| Размещение в местных СМИ сведений о принятых схемах инженерной защиты | Размещение на сайтах Муниципальных образований сведений о планируемых объектах инженерной защиты | Размещение в СМИ извещений о проведении общественных слушаний | Проведение общественных слушании в МО по результатам разработки проекта |
| Все объекты |  | Органы местного самоуправления муниципальных образований | Министерство природных ресурсов и экологии | сентябрь 2019 г. |  | апрель 2020 г. | май 2020 г. |



|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Иркутской  области | Иркутской  области |  |  |  |  |
| Нижнсудинский  район |  | глава Нижнеудинского района Архангельский А.Б. | |  | октябрь 2019 г. | апрель 2020 г. | май 2020 г. |
| Строительство защитной дамбы в  п. Вознесенский  Нижнеудинского  района  Иркутской  области | ПИР |  | Глава Усть-Рубахинского МО Бурачков А.И. |  | октябрь 2019 г. |  |  |
| СМР | Усть-Рубахинское МО |  |  |  | октябрь 2019 г. | ноябрь 2020 г. |