28.05.2021г. № 80

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

НИЖНЕУДИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

УСТЬ-РУБАХИНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О ПОДГОТОВКЕ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО

КОМПЛЕКСА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

НА ТЕРРИТОРИИ УСТЬ-РУБАХИНСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ К РАБОТЕ

В ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН 2021-2022 ГОДОВ

С целью обеспечения своевременной и качественной подготовки топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Усть-Рубахинского муниципального образования к работе в отопительный сезон 2019-2020 годов, на основании Федерального закона от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь приказом Министерства энергетики РФ от 12 марта 2013 г. №103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду», статьями 6, 47 Устава Усть-Рубахинского муниципального образования, администрация Усть-Рубахинского муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать и утвердить состав комиссии по оценке готовности жилищного фонда к эксплуатации в зимних условиях; по оценке готовности организации к работе в отопительный сезон 2021-2022 годов для проверки тепловых источников (Приложение № 1).

2. Установить сроки поэтапного выполнения предзимних мероприятий:

- до 01 сентября 2021 года - в размере 80 процентов от плановых объемов работ;

- до 01 октября 2021 года - полная готовность к началу отопительного сезона;

3. Обеспечить оперативный контроль:

- за подготовкой объектов жилищно-коммунального хозяйства Усть-Рубахинского муниципального образования к отопительному сезону 2021-2022 годов;

- за накоплением топлива на источниках теплоснабжения муниципальных учреждений Усть-Рубахинского муниципального образования.

4. Рекомендовать директору ООО «Теплосервис» Бобровникову Л.В. обеспечить:

- накопление топлива в соответствии с нормативом на источниках теплоснабжения жилищно-коммунального хозяйства поселения к началу отопительного сезона в необходимых объемах (Приложение № 2);

- создание запасов материально-технических ресурсов, комплектование аварийно-восстановительных бригад, техники и оборудования для устранения аварийных ситуаций на объектах до 01.11.2021 года;

- подготовку котельных, тепловых сетей и иных объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в ведении предприятия, к отопительному сезону 2021-2022 годов в установленные сроки;

- наличие на каждой котельной резервного источника электроснабжения;

- выполнение диагностики, промывки, гидравлических испытаний тепловых  сетей и котлов;

- отпуск тепловой энергии в требуемом объеме для стабильного и безаварийного прохождения отопительного сезона 2021-2022 годов;

- создание запасов материально-технических ресурсов, комплектование аварийно-восстановительных бригад, парка необходимой техники и оборудования для устранения аварийных ситуаций на объектах к 15.10.2021 года.

7. Обеспечить в соответствии с балансом по основным видам топливно- энергетических ресурсов, составленным с учетом реализации мероприятий по энергоресурсосбережению:

а) заготовку и накопление топлива для нужд жилищно-коммунального хозяйства Усть-Рубахинского муниципального образования в соответствии с потребностями, заявленными в топливно-энергетическом балансе до 01.10.2021 года в необходимых объемах (Приложение № 2).

7.1. Уделять особое внимание завозу качественного топлива на объекты теплоснабжения.

7.3. Обеспечить надежное теплоснабжение потребителей на территории Усть-Рубахинского муниципального образования, в том числе принятие мер по организации теплоснабжения потребителей в случае неисполнения теплоснабжающими организациями своих обязательств либо отказа указанных организаций от исполнения своих обязательств.

7.4. Обеспечить выполнение требований, установленных приказом Минэнерго России от 12 марта 2013 года №103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду» и осуществлять контроль за готовностью теплоснабжающих организаций, отдельных потребителей к отопительному периоду.

7.5.Создать в срок до 15 августа 2021 года комиссии:

а) по оценке готовности жилищного фонда к эксплуатации в зимних условиях;

б) по оценке готовности организации к работе в отопительный сезон 2021-2022 годов для проверки тепловых источников.

7.6. Обеспечить работу комиссии и получение паспортов готовности согласно форм, утвержденных Приказом Минэнерго России от 12 марта 2013 года №103:

- жилищного фонда – до 15 сентября 2021 года;

- организаций – до 30 октября 2021 года.

7.8. Обеспечить к началу отопительного сезона:

а) создание за счет собственных средств запаса материально-технических ресурсов для оперативного устранения аварийных ситуаций на объектах ЖКХ;

б) комплектование аварийно-восстановительной бригады, парка необходимой техники и оборудования.

7.9. Утвердить графики ограничения отпуска тепловой энергии теплоносителей при недостатке мощности теплоисточников и пропускной способности тепловых сетей.

7.10. В срок до 01 сентября 2021 года актуализировать нормативный правовой акт, устанавливающий порядок ликвидации, локализации технологических нарушений и взаимодействия тепло-, электро-, топливно- водоснабжающих организаций, абонентов (потребителей), ремонтных, строительных, транспортных предприятий, а также служб ЖКХ и других органов при устранении аварий и инцидентов.

8. Определить расчетами и утвердить в срок до 01 сентября 2021 года допустимое время устранения аварий и инцидентов в системах отопления жилых домов.

9. Контроль за исполнение настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. главы Усть-Рубахинского

муниципального образования

О.А. Никонович

Приложение № 1 к постановлению администрации Усть-Рубахинского муниципального образования от 28.05.2021 г. № 80

Состав

комиссии по оценке готовности жилищного фонда к эксплуатации в зимних

условиях, по оценке готовности организации к работе в отопительный сезон

2021-2022 годов для проверки тепловых источников

Председатель комиссии:

Бурачков Андрей Иванович – глава администрации Усть-Рубахинского муниципального образования;

Секретарь комиссии:

Басанец Елена Георгиевна – ведущий специалист администрации Усть-Рубахинского муниципального образования;

Члены комиссии:

Корябочкин Андрей Владимирович – начальник ОАО ИЭСК ЗЭС «Нижнеудинские РЭС»;

Бобровников Леонид Викторович – директор ООО «Теплосервис»;

Дворяков Юрий Николаевич – мастер по котельному оборудованию ООО «Теплосервис»

Приложение № 2 к постановлению администрации Усть-Рубахинского муниципального образования от 28.05.2021 г. № 80

Накопление топлива

для нужд жилищно-коммунального хозяйства

Усть-Рубахинского муниципального образования

до 01 октября 2021 г.

| Наименование предприятий и учреждений | Уголь, тн. | Дрова, м³. | Щепа, опилки, м³. |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная «РТП» с. Мельница, ул. Юбилейная, 22 | 70 | - | - |
| Котельная «Детский сад» с. Мельница, ул. Ленина, 22а | 60 |  |  |
| Итого: | 130 | - | - |

План-график

мероприятий по подготовке к отопительному сезону 2021-2022 гг.

| № п/п | Наименование работ | Ед. измерения | Кол-во, объем | Средства предприятия, руб. | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Котельная с. Мельница, ул. Ленина 22а Ответственный мастер по котельному оборудованию Дворяков Ю.Н. |
| 1 | Оборудование котельной | Монтаж блочно-модульной котельной | шт. | 1 |  | 25.08.2021г |
|  |  | Реконструкция тепловых сетей | М. | 690 |  | 25.08.2021г |
| Объем финансовых средств предприятия(руб.) | 55 000,00 |
| Объем финансовых средств Службы заказчика Иркутской области (руб): | 36 389 400,00 |
|  | Котельная с. Мельница, ул. Юбилейная 22 Ответственный мастер по котельному оборудованию Дворяков Ю.Н. |
| 1 | Оборудование котельной | Установка термометров в оправе прямых и угловых | компл. | 4 |  | 31.08.2021г |
|  |  | Термометр биметаллический показывающий ТБП до 250 градусов С | компл. | 4 |  | 31.08.2021г |
|  |  | Установка манометров: с трехходовым краном | компл. | 4 |  | 31.08.2021г |
|  |  | Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100 | компл. | 4 |  | 31.08.2021г |
|  |  | Ремонт установки непрерывного шлакозолоудаления со скребковым транспортером | шт. | 1 |  | 31.08.2021г |
| 2 | Отделочные работы | Очистка поверхностей от стойких химических загрязнений | 100 м2. | 5,597 |  | 31.08.2021г |
|  |  | Окраска известковыми составами: по кирпичу и бетону | 100 м2. | 5,597 |  | 31.08.2021г |
|  |  | Очистка вручную от нагара внутренней поверхности труб | 10 м2. поверхн. | 1,2 |  | 31.08.2021г |
|  |  | Очистка внутренней поверхности кирпичного газохода от отложений | 10 м2. поверхн. | 1,44 |  | 31.08.2021г |
| 3 | Приборы | Испытания тепловых сетей на тепловые и гидравлические потери | м. | 1007 |  | 31.08.2021г |
|  |  | Замена манометров | шт. | 6 |  | 31.08.2021г |
| 4 | Электрооборудование | Нанесение стрелок на электродвигатели, редукторы привода планки. |  |  |  | 25.08.2021 г. |
| 5 | Котлы | Текущий ремонт котла водогрейного | шт. | 2 |  | 07.09.2021 г. |
| Объем финансовых средств предприятия (руб.) | 70 000,00 |

Примечание:

Стоимость затрат на мероприятия по подготовке -  125 000 руб. из средств ресурсоснабжающей организации.

Объем финансовых средств Службы заказчика Иркутской области: 36 389 400 рублей.