**15.04.2021 г. №61**

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**НИЖНЕУДИНСКИЙ МУНИЦИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН**

**УСТЬ-РУБАХИНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

«КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

УСТЬ-РУБАХИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2021 - 2023 ГОДЫ

и с перспективой до 2032г."

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст.6 Устава Усть-Рубахинского муниципального образования, Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Усть-Рубахинского муниципального образования, утвержденным постановлением администрации Усть-Рубахинского муниципального образования от 15.05.2014г № 74, Администрация Усть-Рубахинского муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Усть-Рубахинского муниципального образования на 2021-2023 годы»и с перспективой до 2032г.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в печатном средстве массовой информации «Вестник Усть-Рубахинского сельского поселения» и размещению на официальном сайте в сети «Интернет».
3. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Усть-Рубахинского

муниципального образования

Бурачков А.И.

Приложение

к Постановлению администрации

Усть-Рубахинского муниципального

образования от 15.04.2021г.№61

Утверждена

Постановлением администрации

Усть-Рубахинского муниципального

образования от 15.04.2021г. №61

 **МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

«КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

УСТЬ-РУБАХИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2021 - 2023 ГОДЫ

и с перспективой до 2032г."

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  1 | Наименование программы  | Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Усть-Рубахинского муниципального образования на 2021 - 2023 годы и с перспективой до 2032 года.  |
|  2 | Основание для разработки программы (наименование, номер и дата правового акта) | 1. Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общихпринципах организации местного самоуправления вРоссийской Федерации". 2. Федеральный закон от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Обосновах регулирования тарифов организацийкоммунального комплекса".  |
|  3 | Заказчик Программы  | Администрация Усть-Рубахинского муниципальногообразования  |
|  4 | Разработчик Программы | Администрация Усть-Рубахинского муниципальногообразования  |
|  5 | Цель Программы  | Повышение эффективности функционирования коммунальных систем жизнеобеспечения Усть-Рубахинского муниципального образования |
|  6 | Задачи Программы  | Основными задачами Программы являются: 1. Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем. 4. Повышение надежности систем и качества предоставлениякоммунальных услуг. 5. Совершенствование механизмов развития энергосбереженияи повышения энергоэффективности.  |
|  7 | Сроки реализации Программы  | Период реализации Программы: 2021 - 2023 гг. и с перспективой до 2032г  |
|  8 | Объем и Источники финансирования программы  |  Бюджет Усть-Рубахинского муниципального образования2021 год: ОБ-4 848 000,00;МБ-202 000,00руб. 2022 год: 100 000,00руб.2023 год: 100 000,00 руб. |
| 9 | Ожидаемые результаты реализации Программы  | Реализация мероприятий Программы предполагает достижениеследующих результатов: 1. Технологических результатов: - повышение надежности работы систем коммунальной инфраструктуры; - снижение потерь коммунальных ресурсов в производственном процессе; - снижение аварийности на сетях и сооружениях. 2. Социально-экономических результатов: - повышение эффективности финансово-хозяйственнойдеятельности; - повышение качества коммунальных услуг для потребителей  |

**СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВЫМ МЕТОДОМ**

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" к вопросам местного значения Усть-Рубахинского муниципального образования, относятся:

 Одной из основных проблем Усть-Рубахинского муниципального образования является крайне неудовлетворительное техническое состояние объектов коммунального комплекса.

Кризисное состояние объектов коммунальной инфраструктуры вызвано хроническим недофинансированием сферы коммунального хозяйства в течение длительного периода времени, неэффективной работой предприятий этой сферы, высокой степенью износа основных фондов. Ветхость инженерных сетей приводит к значительным потерям тепловой энергии, воды и других ресурсов, что в свою очередь понижает уровень надежности работы коммунальной инфраструктуры.

Анализ состояния коммунальной сферы Усть-Рубахинского муниципального образования требует разработки комплекса мероприятий, направленных на повышение надежности, эффективности и экологичности работы объектов коммунальной инфраструктуры.

**Существующее состояние коммунальной инфраструктуры.**

Одной из основных проблем Усть-Рубахинского муниципального образования является крайне неудовлетворительное техническое состояние объектов коммунального комплекса.

Кризисное состояние объектов коммунальной инфраструктуры вызвано хроническим недофинансированием сферы коммунального хозяйства в течение длительного периода времени, неэффективной работой предприятий этой сферы, высокой степенью износа основных фондов. Ветхость инженерных сетей приводит к значительным потерям тепловой энергии, воды и других ресурсов, что в свою очередь понижает уровень надежности работы коммунальной инфраструктуры.

Анализ состояния коммунальной сферы Усть-Рубахинского муниципального образования требует разработки комплекса мероприятий, направленных на повышение надежности, эффективности и экологичности работы объектов коммунальной инфраструктуры.

 **ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ**

 Повышение эффективности функционирования коммунальных систем жизнеобеспечения Усть-Рубахинского муниципального образования

 Основными задачами Программы являются:
1. Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем.
4. Повышение надежности систем и качества предоставления
коммунальных услуг.
5. Совершенствование механизмов развития энергосбережения
и повышения энергоэффективности.

 -уменьшение тепловых потерь и потерь теплоносителя при централизованном отоплении;

- снижение себестоимости выработки тепловой энергии;

- исключение затрат на транспортировку тепловой энергии;

- экономия средств, направленных на аварийно-восстановительные работы, за счет сокращения затрат на ликвидацию внеплановых отключений;

 **2. Характеристика Усть-Рубахинского муниципального образования**

 Усть-Рубахинское муниципальное образование сельского поселения расположено в центре Нижнеудинского района Иркутской области. На севере муниципальное образование граничит с Нижнеудинским городским поселением, на востоке – с Шумским городским и Худоеланским сельским поселениями, на юге- с Солонецким и Порогским сельскими поселениями, на западе с Каменским сельским поселением.

Климат на территории Усть-Рубахинского муниципального образования резко континентальный, характерной особенностью которого является большое колебание температур воздуха. Среднегодовая температура воздуха- -1,4ºС, а абсолютный минимум -23 ºС. Среднегодовое количество осадков 372 мм. Преобладающими ветрами являются: ветра северо-западных и юго-восточных направлений.

Техногенное влияние на воздушный бассейн селитебной территории Усть-Рубахинского муниципального образования оказывают, прежде всего, предприятия теплоэнергетики и выбросы от автотранспорта.

Промышленные предприятия со значительными выбросами на территории Усть-Рубахинского МО отсутствуют. Основное влияние на загрязнение атмосферного воздуха населенных пунктов оказывают котельные и печное отопление жилого сектора, выбросы автотранспорта.

Усть-Рубахинское МО наделено статусом сельского поселения Законом Иркутской области от 16 декабря 2004 года № 86-оз «О статусе и границах муниципальных образований Нижнеудинского района Иркутской области».

В состав территории Усть-Рубахинского МО входят земли следующих населенных пунктов:

* деревня Муксут;
* деревня Рубахина;
* деревня Уват;
* деревня Швайкина;
* деревня Шум;
* поселок Вознесенский;
* поселок Майский;
* поселок Подгорный;
* село Абалаково;
* село Мельница.

**Население.**

На сегодняшний день численность населения Усть-Рубахинского муниципального образования составляет 3743 человека. За последние несколько лет на территории наблюдается естественная убыль населения, показатели смертности превышают показатели рождаемости. Из-за нехватки рабочих мест часть трудоспособного населения работает на выезде в городе Нижнеудинске и других регионах вахтовым методом или, являясь временно безработными, ведут личное подсобное хозяйство.

|  |
| --- |
| **Численность населения Усть-Рубахинского МО:** |
|   | **2012г** | **2022г** | **2032г** |
| д.Муксут | 76 | 90 | 99 |
| д.Рубахина | 426 | 489 | 537 |
| д.Уват | 109 | 136 | 157 |
| д.Швайкина | 150 | 181 | 205 |
| д.Шум | 214 | 264 | 308 |
| п.Вознесенский | 637 | 712 | 780 |
| п.Майский | 162 | 194 | 219 |
| п.Подгорный | 321 | 366 | 398 |
| с.Абалаково | 109 | 138 | 161 |
| с.Мельница | 1420 | 1550 | 1660 |
| Итого | 3624 | 4120 | 4524 |

**Экономический эффект от реализации программных мероприятий предусматривает:**

- уменьшение тепловых потерь и потерь теплоносителя при централизованном отоплении;

- снижение себестоимости выработки тепловой энергии;

- исключение затрат на транспортировку тепловой энергии;

- экономия средств, направленных на аварийно-восстановительные работы, за счет сокращения затрат на ликвидацию внеплановых отключений;

**Характеристика систем коммунальной инфраструктуры**

**Перечень мероприятий по реконструкции и модернизации системы водоснабжения:**

1. Произвести перекладку существующих сетей водоснабжения, выработавших срок службы.

**Реализация мероприятий по развитию и модернизации системы водоснабжения Усть-Рубахинского муниципального образования позволит достигнуть следующих результатов:**

-снизится аварийность системы;

-уменьшатся потери в сетях;

-повысится надежность системы водоснабжения;

**К показателям экономического эффекта от реализации мероприятий по развитию и модернизации системы водоснабжения относятся:**

- снижение удельных расходов на энергию и другие эксплуатационные расходы;

- экономия средств, направленных на аварийно-восстановительные работы;

**Обращение с ТБО**

 **Анализ текущего состояния сферы сбора твердых бытовых отходов**

 На территории администрации Усть-Рубахинского муниципального образования все юридические и физические лица, в т. ч. и индивидуальные предприниматели, расположенные или осуществляющие свою деятельность на территории Усть-Рубахинского муниципального образования, независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности, должностные лица и граждане обязаны выполнять определенные требования.

 **Зимняя уборка**

 \* В период с 15 ноября по 15 апреля:

 \* Уборка снега начинается юридическими и физическими лицами на закрепленных территориях незамедлительно с началом снегопада;

 \* Систематически силами и средствами юридических и физических лиц – владельцев зданий должна производиться очистка крыш от снега и наледей на карнизах, водосточных трубах. При этом участки улиц, тротуаров и пешеходных дорожек, примыкающие к данным зданиям должны огораживаться, а так же, во избежание несчастных случаев, приниматься другие меры безопасности;

 \* В период гололеда посыпка или обработка противогололедными материалами тротуаров, проезжей части улиц и т.д. производится юридическими и физическими лицами (домовладельцами) на прилегающей закрепленной территории, в целях обеспечения содержания их в безопасном для движения состоянии

 **Летняя уборка**

\* В период с 15 апреля до 15 ноября:

\* Производится уборка закрепленных территорий в зависимости от погодных условий;

\* Запрещается сжигание листвы, полимерной тары, пленки и прочих отходов на убираемых территориях и в населенных пунктах.

 По постановлениям Администрации Усть-Рубахинского МО в данный период производятся общественно-санитарные дни и субботники по очистке территорий.

 **2.1. Теплоснабжение**

В д. Рубахина, д. Шум, с. Абалаково, д. Швайкина, п. Майский, д. Муксут, д. Уват, п. Подгорный теплоснабжение общественных и жилых зданий осуществляется децентрализовано (индивидуальное отопление). Централизованное теплоснабжение присутствует в с. Мельница (котельная «РТП» ул.Юбилейная д.22,котельная д/сада ул. Ленина, 22А.). За последние пять лет на территории муниципального образования не произошли существенные изменения климата, оказывающие влияние как на изменение средней температуры наружного воздуха за отопительный период, так и на его продолжительность. Средняя продолжительность отопительного периода составляет 264 дня, отклонения от данной величины не превышали 3%. Собственник каждого отапливаемого объекта, имеющего собственные источники тепла, самостоятельно разрабатывает и обеспечивает исполнение топливного баланса в течение года.

Наличие предложения дров для отопления с доставкой обеспечивает спрос населения для отопления своего жилого помещения в полной потребности.

**3. Основные мероприятия программы**

**Перечень основных мероприятий Программы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки | Задачи, мероприятия подпрограммы | Срок реализации мероприятий | Объем финансирования, руб. | Исполнитель мероприятия |
| Финансовые средства, всего | ФБ | ОБ | МБ | Внебюджетные средства |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **1** | **Задача 1 Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг** |
|  | Всего по задаче1 | **2021 год**  | 5 050 000,00 | 0,0 | 4 848 000,00 | 202 000,00 | 0,00 |  |
| **2022 год** | 100 000,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **2023 год** | 100 000,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Разработка проектной документации на строительство(реконструкцию)Объекта по электроснабжению СПК Березка В Нижнеудинском районе. | 2021 год | 5 050 000,00 | 0,0 | 4 848 000,00 | 202 000,00 | 0,00 |
| 2022 год | 100 000,00 | 0,0 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 2023 год | 100 000,00 | 0,0 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 |
|  | **Всего по программе** | **2021 год** | 5 050 000,00 | **0,0** | 4 848 000 ,00 | 202 000,00 | **0,00** |
| **2022 год** | 100 000,00 | **0,0** | 0,00 | 100 000,00 | **0,00** |
| **2023 год** | 100 000,00 | **0,0** | 0,00 | 100 000,00 | **0,00** |

 **РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ**

Источниками финансирования реализации мероприятий Программы могут являться средства местного бюджета, бюджета Иркутской области, районного бюджета и внебюджетных источников (физических и (или) юридических лиц). Объем финансирования Программы ежегодно уточняется при формировании бюджета поселения исходя из возможностей бюджета на соответствующий финансовый год и затрат на реализацию Программы.

|  |  |
| --- | --- |
| **Период реализации программы** | **Объем финансирования, руб.**  |
| **Финансовые средства, всего** | **в том числе** |
| **ФБ** | **ОБ** | **МБ** | **Внебюджетные средства** |
| **Программа 1. «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Усть-Рубахинского МО»** |
| Всего за весь период | **5 250 000,00** | **0,00** | **4 848 000,00** | **402 000,00** | **0** |
| 2021 г. | 5 050 000,00 | 0,00 | 4 848 000,00 | 202 000,00 | 0 |
| 2022 г. | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,0 | 0 |
| 2023 г. | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,0 | 0 |
| **Итого по программе** |
| *Всего за весь период* | **5 250 000,00** | **0,00** | **4848000,00** | **402 000,00** | **0,0** |
| 2021 г. | 5 050 000,00 | 0,00 | 4 848 000,0 | 202 000,00 | 0,0 |
| 2022 г. | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,0 |
| 2023 г. | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,0 |

 **ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ**

 Прогноз ожидаемых социально-экономических результатов. Модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры Усть-Рубахинского муниципального образования, снижение эксплуатационных затрат, устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека, улучшение экологического состояния окружающей среды муниципального образования.

Выполнение Программы обеспечит достижение основной цели Программы - повышение эффективности функционирования коммунальных систем жизнеобеспечения Усть-Рубахинского муниципального образования.

Практическая реализация программных мероприятий позволит добиться:

- обеспечения надежного, эффективного и качественного обслуживания потребителей коммунальных услуг;

- снижения уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры;

- повышения надежности и качества услуг по электроснабжению в соответствии с требованиями действующих нормативов;

- энергосбережения и повышения энергоэффективности коммунальной инфраструктуры;

- улучшения экологических и санитарно-гигиенических условий проживания населения.